REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA 2025. GODINU

| Ugovor | Opskrba električnom energijom | Rekonstrukcija krovišta zgrade „Kristal“ | Izgradnja teniskog terena | Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Maslačak“ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ev. broj nabave | 13-25-NMV | 60-25-NMV | 51-25-NMV | 36-25-NMV |
| Predmet nabave | Opskrba električnom energijom | Rekonstrukcija krovišta zgrade „Kristal“ | Izgradnja teniskog terena | Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Maslačak“ |
| Brojčana oznaka (CPV) | 09310000 | 45260000 | 45236112 | 45214100 |
| Broj objave u EOJN | 2025/S F03-0003662 | 2025/S F02-0001409 | 2025/S F02-0004342 | 2025/S F02-0001409 |
| Vrsta postupka | Otvoreni postupak | Otvoreni postupak | Otvoreni postupak | Otvoreni postupak |
| Naziv i OIB ugovaratelja | HEP-Opskrba d.o.o., 63073332379 | GO „DUBRAVAC GRADNJA“, 47949734679 | KVALITETA d.o.o., 26324835889 | ACT d.o.o., 36828706095 |
| Naziv i OIB podugovaratelja | n/p | n/p | n/p | n/p |
| Datum sklapanja | 5.3.2025. | 27.5.2025. | 27.6.2025. | 14.8.2025. |
| Oznaka/broj ugovora | 0-25-681 | KLASA:406-03/25-03/12 URBROJ:2196-5-02-25-10 | KLASA:406-03/25-03/13 URBROJ:2196-5-02-25-11 | KLASA:406-03/25-03/43 URBROJ:2196-5-02-25-6 |
| Rok | 12 mjeseci | 45 dana | 6 mjeseci | 10 mjeseci |
| Iznos bez PDV-a | 155.666,57 | 142.185,05 | 172.703,98 | 314.203,14 |
| PDV | 20.236,65 | 35.546,28 | 43.176,00 | 78.550,76 |
| Ukupni iznos s PDV-om | 175.903,22 | 177.731,33 | 215.879,98 | 392.753,90 |
| Financirano iz EU | ne | ne | ne | da |
| Datum izvršenja | 28.2.2026. | 18.7.2025. | 29.12.2025. | Ugovor u tijeku |
| Ukupni isplaćeni iznos | 180.362,16 | 177.272,40 | 212.489,35 | Ugovor u tijeku |
| Obrazloženje | Do povećane realizacije došlo je zbog povećane potrošnje koju naručitelj nije mogao predvidjeti | n/p | n/p | n/p |
| Napomena | n/p | n/p | n/p | n/p |